| Milestone | Qué valida | Alineación con Product Discovery | Alineación con Tech Lead |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 — Base de ingeniería reproducible | Que el proyecto compile, pruebe y mantenga sus límites arquitectónicos de forma fiable. | No aporta valor visible al cliente, pero evita que el producto propio crezca de forma frágil. | Coincide con “construir bien desde el principio”, sin sobredimensionar todavía la plataforma. |
| M1 — Walking skeleton remoto ↔ gateway | Primer recorrido E2E: servicio remoto entrega trabajo, gateway lo ejecuta y devuelve candidatos sintéticos minimizados. | Valida una de las decisiones más reforzadas por el caso real: gateway local + servicio remoto, sin copiar el corpus a la nube. | Es la versión técnica mínima de su idea de demostrar una sola cosa antes de ampliar producto. |
| M2 — Fuente local e índice persistente | Registrar una fuente local y poder buscar en un índice mantenido por el gateway. | Ataca directamente el problema real de servidor/Datacold y millones de archivos. Confirma “federar antes que migrar” y mantener los originales como fuente de verdad. | Se alinea especialmente con su advertencia de que una buena ingestión documental puede aportar más valor que añadir muchos modelos de IA. |
| M3 — Autorización y resolución de ámbito | Garantizar que cada búsqueda ocurre solo sobre las fuentes que corresponden al usuario y al contexto autorizado. | Refuerza privacidad, proyectos separados, permisos y futura coexistencia de varias empresas sin mezclar información. | Coincide con su principio: la IA interpreta, pero el software decide qué está permitido. |
| M4 — Autenticación real con Auth0 | Sustituir identidades sintéticas por usuarios reales, memberships, tenant activo y controles de acceso. | Responde a login, usuarios, permisos, MFA y separación empresarial detectados en el caso real. | Es exactamente una de las piezas que considera necesarias desde el inicio de un piloto real. |
| M5 — Protocolo robusto, fan-out y cobertura | Hacer fiable la comunicación con varios gateways: reintentos, idempotencia, desconexiones, cobertura COMPLETE/PARTIAL. | Prepara LC-IA para clientes con múltiples ubicaciones y fuentes sin falsear un “no encontrado” cuando falta parte del sistema. | No aparece con tanto detalle en su documento, pero materializa su requisito de control seguro de errores y funcionamiento fiable. |
| M6 — Extracción e indexación local | Extraer texto, OCR y metadatos de PDF/DOCX/XLSX e imágenes, de forma incremental y local. | Es uno de los puntos de mayor alineación: 1,5 TB, millones de archivos, escaneados, versiones y procesamiento sin duplicar todo el corpus. | Coincide prácticamente de forma directa con su foco en hash → extracción → normalización → indexación, reintentos y checkpoints. |
| M7 — Evaluación reproducible | Medir si realmente encontramos el documento correcto, con dataset, métricas y decisión CONTINUE/PIVOT/STOP. | Convierte las 10–20/20–30 preguntas reales del discovery en evidencia de producto. El piloto no se considera válido por una demo bonita. | Coincide exactamente con sus métricas: documento correcto, fuente, latencia, coste, ahorro de tiempo y abstención por falta de evidencia. |
| M8 — Obtención explícita y efímera | Permitir descargar el documento encontrado mediante una operación separada, reautorizada y temporal. | Prepara el camino hacia “búscame este archivo” sin convertir búsqueda en acceso ilimitado ni exponer permanentemente el contenido. | Refuerza su enfoque de seguridad: encontrar algo no debe saltarse permisos ni controles posteriores. |
| M9 — POST-MVP: LLM controlado | Añadir interpretación y respuesta generativa solo cuando la recuperación ya esté medida y gobernada. | Abre el siguiente nivel del discovery: pasar de recuperar a interpretar con evidencia. Después podrán llegar correo, reuniones, briefings, etc. | Aquí existe una pequeña diferencia de orden: el Tech Lead introduciría antes un AI Gateway/LLM para hacer una demo más natural; nuestro roadmap es más conservador y primero demuestra que la recuperación funciona. |